Poryecto

Santiago Murillo Ibañez

Julián David Laiton Laiton

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Desarrollo Orientado a Objetos

María Irma Diaz

Luis Gomez

23 de agosto de 2026

- ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

- Realizar los modelos en astah

- Implementar las clases del proyecto shapes

- Crear la clase de Symbol (Atributos y métodos)

- Crear la clase Wheel que xontenga adentro sus símbolos (Implementar atributos y métodos)

- Implementar slotMachine para que sea el controlador de las otras clases

- Realizar la interfaz de usuario

Por otro lado, cada mini-cliclo se debe finalizar al realizar pruebas unitarias.

Se dividió en estos cuatro ítems, ya que para tener la maquina tragamonedas debemos realizar ciertos requisitos como su construcción interna, después de esto ya podemos darle los permisos que ya creamos y por último implementar lo que vera el usurario

- ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

En este caso se entrega el mini-ciclo 0 con el diagrama conceptual sin embargo falta los diagramas de secuencia que no se vieron todavía, El 1 se entrega completo, el 2 en estado de construcción y el resto no los hemos tocado

- ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

7 horas, Santiago Murillo

7 horas, Julian Laiton

- ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Encaminar el proyecto a objetivos medibles los cuales a partir de las siguientes semanas vamos a ir alimentando poco a poco porque así tenemos un camino claro para recorren y mostrar avances claros a lo largo del tiempo

- ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

A la hora de diseñar tuvimos dificultades para brindar permisos a las clases y como estas se reparten en todo el proyecto

- ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Nos dividimos el trabajo de manera uniforme e hicimos retroalimentación para saber el trabajo del otro. Loque hizo que tengamos un entendimiento completo de todo el proyecto.

- Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

Se uso los consejos de planear, ya que al comenzar el proyecto lo más importante es definir entregables medibles, los cuales reflejan en trabajo semana a semana del proyecto

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

http://www.extremeprogramming.org/rules.html

https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

https://www.youtube.com/watch?v=gYkF0kZ1bkE